# Plano Mestre de Ajustes do Portfólio

portfoliodanilo.com + PORTFOLIO-DANILO-FINAL

Baseado nas auditorias de 22/09/2026, inspeção do repositório e documentação atual do Next.js 16 via Context7.

# 1. Objetivo e princípio de execução

Executar uma melhoria completa e incremental do portfólio, cobrindo todas as páginas públicas e os componentes compartilhados, sem descaracterizar o Ghost System. O trabalho deve ser orientado por evidência, com reprodução dos defeitos antes da correção, backup antes de qualquer exclusão, mudanças pequenas por lote, testes em cada etapa e proibição de deploy ou remoção definitiva enquanto os gates de qualidade não estiverem aprovados.

Preservar identidade visual, .std-grid, Ghost Blue, Void Black, TT Norms Pro e comportamento editorial assimétrico já estabelecido no projeto.

Usar os agents, skills e workflows já presentes em .agents antes de criar novos artefatos agênticos.

Toda recomendação de Next.js, React, image optimization, metadata, caching ou routing deve ser validada via Context7 antes da edição.

Nenhum arquivo deve ser apagado sem cópia no backup e sem aprovação dos gates finais.

# 2. Base factual consolidada das auditorias

As auditorias identificam uma base técnica sólida, mas com pontos de alto impacto em mídia, legibilidade, rotas, SEO e acessibilidade. A primeira auditoria prioriza Core Web Vitals, autoplay/embeds, deep links, hero preloads/WebGL, cache, filtros acessíveis, semântica e regressão visual. A segunda acrescenta evidências reproduzidas em produção: miniaturas quebradas no PortfolioModal do Mercado Pago, H1 da Home parcialmente encoberto durante o Ghost, carga simultânea de vídeos na galeria, alt incorreto no case GLAD e coexistência de duas famílias de rotas de projeto.

# 3. Escopo de páginas e superfícies

| Superfície | O que auditar/ajustar |
| --- | --- |
| Home / | Hero, INITIALIZING, H1/CTA, manifesto, showcase, featured projects, ShaderSection/WebGL, clientes, contato, footer. |
| /portfolio | Intro, filtros, paginação, grid, cards, mídia hover/focus, ordem DOM e conteúdo acima da dobra. |
| PortfolioModal | Dialog, thumbnails/posters, players, foco, URL/deep link, reduced motion, lazy media e conteúdo interno. |
| /projects/[slug] | Cases publicados, incluindo GLAD, metadata, canonical, alt text, mídia, navegação e conteúdo editorial. |
| /portfolio/[slug] | Rota dinâmica paralela, metadata, cache/dynamic rendering, vídeos, galeria e canonical. |
| Rotas sistêmicas | sitemap, robots, 404/not-found, redirects, links internos e qualquer página pública descoberta em src/app. |
| Compartilhados | Header, footer, cursor, smooth scroll, fonts, design tokens, analytics/Web Vitals, image config e middleware/config routing. |

# 4. Arquitetura de execução com resources existentes

O repositório já contém agentes e workflows adequados. O plano reaproveita esses recursos e apenas adapta a coordenação. Não é necessário criar novos agentes para esta missão.

| Agent existente | Papel | Quando usar | Quando não usar | Contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| multi_agent_orchestrator / project-orchestrator | Orquestração | Decompor a missão, controlar dependências, evitar edição concorrente do mesmo arquivo e consolidar evidências. | Não implementar detalhes visuais ou técnicos sem delegar ao especialista apropriado. | Entrada: auditorias + estado do repo. Saída: plano por lotes, owner, arquivos, gates e status. |
| portfolio-experience-specialist | Frontend/experiência | Home, Portfolio, cards, mídia, case pages, touch/hover, responsividade, performance visual e defects do squirrel-audit. | Não alterar RLS/schema/admin ou shader internals. | Entrada: rota/componente + reprodução. Saída: delta, implementação, estados testados e evidência. |
| ui-ux-designer | UX/UI | Hierarquia, legibilidade, densidade do primeiro viewport, linguagem de interface, foco visual, mobile e consistência. | Não decidir APIs, caching ou infraestrutura. | Entrada: screenshots/DOM/design constraints. Saída: especificação visual objetiva e critérios verificáveis. |
| motion-choreographer | Motion | Hero, modal, card interactions, reduced motion, autoplay e transições. | Não redesenhar páginas ou trocar stack por preferência. | Entrada: motion atual + performance budget. Saída: comportamento, fallback reduced-motion e verificação. |
| spectral-artist | WebGL/shader | ShaderSection, canvas lifecycle, GPU budget e fallback visual. | Não atuar em SEO, routing ou conteúdo. | Entrada: shader/canvas atual + métricas. Saída: otimização sem regressão estética. |
| nextjs-architecture-expert | Next.js | remotePatterns, next/image, routing duplicado, metadata, canonical, redirects, caching/revalidation, dynamic imports e sitemap. | Não definir direção visual. | Entrada: código real + docs Context7. Saída: decisão arquitetural e patch mínimo. |
| typescript-pro | Tipagem | Garantir tipos e contratos corretos nas alterações. | Não expandir escopo com refactors genéricos. | Entrada: arquivos alterados. Saída: type-safe patch e zero erros do typecheck. |
| quality-verification-specialist | QA | Playwright, visual regression, teclado, mobile, axe, build, regressão e before/after. | Não aprovar baseado em aparência subjetiva. | Entrada: lote concluído. Saída: PASS/FAIL com evidência. |
| audit-sentinel | Auditoria | Validar que findings foram realmente tratados e que não surgiram novos riscos. | Não substituir testes de runtime. | Entrada: auditorias + diffs + relatórios. Saída: matriz de fechamento. |
| devops-engineer | Release | Pre-flight, CI e release somente depois dos gates. | Não realizar deploy sem autorização humana explícita. | Entrada: release candidate aprovado. Saída: checklist de release. |

# 5. Skills e workflows a ativar

O skills-lock confirma skills instaladas como apple-design, audit-website, frontend-design, web-perf, GSAP skills, review/improve animations, mobile-native e squirrelscan. O portfolio-experience-specialist também referencia review-project-media-card, review-project-case-page, verify-portfolio-change, clean-code, tailwind-patterns e superpowers de debugging/verificação.

Skills: audit-website, web-perf, frontend-design, apple-design, gsap-performance, gsap-react, gsap-scrolltrigger, improve-animations, review-animations.

Skills do portfolio specialist: review-project-media-card, review-project-case-page, verify-portfolio-change, systematic-debugging e verification-before-completion.

Workflows existentes a encadear: plan.md, plano-ajuste-orchestration.md, portfolio.md, portfolio-media-improvement.md, project-case-improvement.md, performance.md, seo.md, squirrel-audit.md, fix-performance-and-ui.md, qa-pipeline.md, verify-change.md e pre-flight-check.md.

Não usar deploy.md/production-release.md até autorização explícita do usuário.

# 6. Fase 0: congelamento de baseline e backup

Esta fase é obrigatória antes de qualquer mudança. Ela cria três camadas de reversibilidade: branch/worktree, backup em pasta e manifesto de checksums. O backup de arquivos não substitui Git; ele existe para cumprir a exigência de retenção antes de qualquer exclusão e facilitar restauração seletiva.

Executar git status --short e git log --oneline -5. Se houver trabalho não relacionado, preservar e não sobrescrever.

Criar branch isolada, por exemplo feat/portfolio-audit-remediation-2026-09, preferencialmente em git worktree.

Criar a pasta .backup/portfolio-audit-2026-09-22/pre-change/ na raiz do projeto.

Copiar para o backup cada arquivo que será editado ou candidato à remoção, preservando a estrutura relativa de diretórios.

Gerar .backup/portfolio-audit-2026-09-22/MANIFEST.json com path original, path do backup, SHA-256, motivo da mudança, lote e status: retained|candidate-delete|restored|deleted-after-pass.

Adicionar .backup/ ao .gitignore se a política do projeto não permitir versionar snapshots locais. Se já houver convenção de backup no projeto, seguir a convenção existente.

Não apagar candidatos. Apenas marcá-los como candidate-delete no manifesto.

Registrar screenshots, DOM/accessibility snapshots e métricas baseline para /, /portfolio, modal Mercado Pago, /projects/glad e uma rota válida de /portfolio/[slug].

Executar baseline: pnpm run lint, pnpm run typecheck, pnpm test, testes E2E pertinentes, pnpm run build-check/build conforme scripts existentes e bundle analysis quando disponível.

# 7. Fase 1: auditoria completa do código e inventário de rotas

Mapear todas as rotas públicas em src/app e classificá-las em página editorial, case, sistema ou admin. O escopo de ajuste público deve incluir toda rota indexável.

Inventariar todos os slugs ativos em /projects/[slug] e /portfolio/[slug], sua origem de dados, links de entrada, canonical, sitemap e status HTTP.

Determinar uma URL canônica única por projeto. Duplicatas devem ser resolvidas com redirect permanente ou canonical coerente, sem quebrar links existentes.

Investigar o HTTP 400 do /_next/image nas thumbnails do Mercado Pago. Conferir next.config.mjs e remotePatterns. A documentação oficial confirma que URL externa não correspondente ao remotePatterns retorna 400.

Mapear todas as imagens remotas, hosts, query strings e paths usados em cards, modais e cases antes de alterar remotePatterns.

Mapear todo autoplay, preload, iframe, video, canvas, GSAP ticker e WebGL lifecycle por rota.

Mapear todos os clones visuais e elementos duplicados de hero para aria-hidden e ordem da árvore acessível.

Mapear alt texts genéricos, incluindo GLAD/Novo Projeto e thumbnails do modal.

# 8. Fase 2: correções P0/P1 por área

## 8.1 Home

Garantir leitura integral do H1 e CTA durante INITIALIZING, durante a animação do Ghost, após estabilização e em prefers-reduced-motion.

Evitar que INITIALIZING bloqueie conteúdo ou navegação por tempo perceptível. Deve existir caminho acessível imediato para conteúdo.

Rever preloads de vídeo e priorizar poster/frame essencial ao LCP. Mídia não essencial fica preload=none/metadata e inicia por viewport/intenção.

Lazy-load ShaderSection/WebGL quando não for LCP; pausar ticker/canvas fora do viewport, document.hidden, coarse pointer fraco ou reduced motion quando apropriado.

Substituir labels genéricos de clientes por nomes reais ou alt vazio quando decorativos.

Garantir aria-hidden em clones decorativos da frase principal.

Separar semanticamente contatos/e-mails.

Remover aleatoriedade por timestamp dos projetos destacados ou substituir por curadoria/shuffle determinístico.

## 8.2 /portfolio

Reduzir altura da introdução sem perder identidade, de forma que título, filtros e início dos projetos apareçam mais cedo no primeiro viewport.

Garantir ordem DOM coerente com leitura visual e teclado em layouts assimétricos.

Filtros devem usar aria-pressed ou padrão tabs apropriado e anunciar quantidade/estado via aria-live quando necessário.

Imagens eager/priority apenas onde comprovadamente acima da dobra.

Vídeos de card só podem tocar quando visíveis e após intenção/limiar definido; pausar ao sair da viewport; impedir múltiplos vídeos desnecessários simultâneos.

Reservar geometria para mídia para evitar áreas vazias/layout shift.

Manter conteúdo essencial disponível sem hover em touch devices.

Padronizar idioma de navegação e comandos conforme regra editorial escolhida.

## 8.3 PortfolioModal

Reproduzir e corrigir as thumbnails quebradas do Mercado Pago pela causa raiz, não por workaround cego.

Testar naturalWidth > 0 ou equivalente para todas as thumbnails/posters em desktop e mobile.

Usar alt vazio em imagens decorativas dentro de botões já nomeados e nomear ações, por exemplo Reproduzir vídeo 1.

Manter role=dialog, aria-modal, foco inicial, trap de foco, Escape e retorno ao card.

Sincronizar modal com deep link ou oferecer CTA inequívoco para a URL permanente do case.

Lazy-mount de players/iframes e galerias abaixo da dobra.

Adicionar fechamento acessível no final de cases muito longos se a navegação justificar.

Reduced motion deve pausar autoplay e simplificar transições, não apenas reduzir duração.

## 8.4 /projects/[slug] e /portfolio/[slug]

Definir rota canônica única por projeto e aplicar redirect/canonical de acordo com o inventário real.

Corrigir alt do case GLAD na origem de dados/mapeador, evitando o fallback Novo Projeto.

Completar descriptions truncadas e garantir title/description únicos.

Lazy-load de YouTube/players com poster e play explícito quando autoplay não for essencial.

Auditar captions por projeto; não reutilizar caption genérico que não corresponda ao conteúdo.

Reavaliar dynamic='force-dynamic'. Em conteúdo relativamente estável, preferir cache/revalidation documentado e invalidar por path/tag quando houver atualização editorial.

Adicionar navegação anterior/próximo e retorno ao grid sem perder contexto quando consistente com a arquitetura escolhida.

Padronizar linguagem visível e hierarquia de headings.

Adicionar alt editorial por mídia quando o CMS possuir esse dado.

## 8.5 SEO, acessibilidade e infraestrutura transversal

Instrumentar useReportWebVitals ou mecanismo já adotado no projeto para LCP, INP, CLS, FCP e TTFB.

Sitemap deve conter apenas URLs canônicas publicadas e lastModified confiável.

Robots, 404/not-found e redirects devem ser testados.

Meta keywords não é prioridade; headings, conteúdo editorial, alt e links internos são o foco.

Meta WCAG 2.2 AA: zero critical/serious em axe no escopo, teclado completo, focus-visible e zoom 200%.

Touch targets >= 44x44 CSS px e sem dependência de hover.

Canvas/WebGL com fallback textual útil e sem captura indevida de teclado.

Definir budgets de bundle e mídia por rota depois do baseline, evitando números arbitrários sem medição.

# 9. Ordem de execução e dependências

| Lote | Escopo | Dependência | Owners |
| --- | --- | --- | --- |
| Lote A | Baseline + backup + inventário | Bloqueia todos os outros lotes | orchestrator + audit-sentinel + quality-verification |
| Lote B | Thumbnails Mercado Pago + image remote config | Depende do inventário de hosts | nextjs-architecture + portfolio-experience |
| Lote C | Home hero legibility + INIT + WebGL/preloads | Depende de baseline visual/perf | ui-ux + motion + spectral + portfolio-experience |
| Lote D | Gallery media lifecycle + filtros + first viewport | Depende de baseline de mídia | portfolio-experience + ui-ux + motion |
| Lote E | Rotas /projects vs /portfolio + SEO/canonical | Depende de inventário de slugs | nextjs-architecture + audit-sentinel |
| Lote F | Case pages: GLAD alt, descriptions, vídeo, captions, nav | Depende da decisão de URL canônica | portfolio-experience + nextjs-architecture |
| Lote G | Web Vitals, a11y, visual regression, bundle budgets | Integra todos os lotes | quality-verification + audit-sentinel |
| Lote H | Candidate-delete review e release readiness | Somente após todos os gates | devops-engineer + orchestrator |

# 10. Política de exclusão e restauração

A exclusão é uma etapa de encerramento, não de implementação. O agent pode identificar código/asset obsoleto durante a execução, porém deve mantê-lo intacto até os gates finais.

Antes de marcar qualquer arquivo como candidate-delete, copiar para .backup/.../pre-change/ e registrar SHA-256 no MANIFEST.json.

Provar que não há imports, referências de runtime, rotas, assets, testes ou documentação dependentes.

Executar lint, typecheck, unit, E2E, build e checks visuais com o arquivo ainda presente.

Mover o candidato para uma área de quarantine dentro do backup se a validação exigir ausência no working tree.

Reexecutar todos os gates.

Somente então permitir exclusão definitiva do working tree, mantendo o backup durante todo o ciclo de release.

Se qualquer gate falhar, restaurar automaticamente a versão do backup e registrar restored no manifesto.

Deploy, push, merge e limpeza do backup exigem confirmação humana explícita.

# 11. Avaliação de eficácia e feedback

| Dimensão | Indicadores | Método |
| --- | --- | --- |
| Performance | LCP, INP, CLS, FCP, TTFB, bytes de mídia, JS inicial, vídeos/iframes ativos | Baseline e pós-lote; mobile e desktop |
| Usabilidade | tempo até visualizar primeiro projeto, sucesso de filtro, retorno de modal, clareza de CTA | Teste guiado com 5 tarefas representativas |
| Acessibilidade | axe critical/serious, teclado, foco, zoom 200%, reduced motion, leitor de tela | Home, Portfolio, modal e cases |
| SEO | canonical, indexabilidade, status, sitemap, OG, description, structured data | Amostra de cada rota canônica |
| Qualidade visual | screenshots Playwright em 390x844, 768x1024, 1280x720, 1440x900 | Antes/depois com diff |
| Confiabilidade de mídia | imagens quebradas=0, naturalWidth>0, poster válido, players lazy | Todos os cards/modal do conjunto testado |

Feedback qualitativo: após o release candidate, aplicar um roteiro curto com tarefas: identificar em até poucos segundos o que o profissional faz; abrir um trabalho; filtrar uma categoria; abrir/fechar modal via teclado; compartilhar uma URL de case; navegar para outro case. Registrar onde o usuário hesita, volta ou não encontra ação. O feedback deve gerar issues com evidência, severidade, rota, viewport e reprodução.

# 12. Gates de qualidade

G0 Baseline registrado e backup íntegro.

G1 Defeitos P1 reproduzidos por teste ou evidência antes do patch.

G2 lint + typecheck aprovados.

G3 testes unitários/integrados pertinentes aprovados.

G4 E2E Playwright em desktop e mobile aprovado.

G5 zero axe critical/serious no escopo.

G6 sem miniaturas/imagens quebradas nas amostras auditadas.

G7 métricas Core Web Vitals melhoram ou permanecem neutras; nenhuma regressão sem justificativa aceita.

G8 canonical/sitemap/redirects coerentes e uma URL canônica por projeto.

G9 visual regression revisada e identidade Ghost preservada.

G10 somente depois de G0-G9: exclusões definitivas podem ser propostas.

G11 deploy/push/merge somente com aprovação humana.

# 13. Prompt de execução para Agents IDE

O prompt completo também é entregue em arquivo Markdown separado. Resumo operacional:

Inicie pelo workflow de orquestração existente, leia AGENTS.md, .agents/START_HERE.md, .agents/ARCHITECTURE.md, o workflow plano-ajuste-orchestration.md e as duas auditorias. Use Context7 para Next.js 16 antes de editar APIs de framework. Crie backup e baseline, delegue por lote aos agents existentes, aplique debugging sistemático, execute verificação antes de conclusão, proíba exclusões e deploy até aprovação dos gates.

# 14. Decisões técnicas validadas na documentação atual

Next.js remotePatterns controla quais imagens externas podem passar pelo Image Optimization API; URL fora do padrão permitido pode responder HTTP 400. Isso é diretamente relevante às thumbnails do Mercado Pago.

dynamic='force-dynamic' força renderização dinâmica e desabilita fetch caching; portanto deve ser justificado por necessidade real de frescor.

router.refresh() não invalida cache do servidor; revalidatePath/revalidateTag são as APIs apropriadas quando a intenção for invalidar conteúdo server-side.

next/image oferece preload, loading, sizes, onError e unoptimized; qualquer uso de unoptimized deve ser exceção justificada, não a correção padrão para falha de remotePatterns.

# 15. Fontes do plano

Auditoria_Portfolio_Danilo_2026.docx, 22/09/2026.

webdesign-audit-2026-09-22.md, 22/09/2026.

Repositório danilonovaisv/PORTFOLIO-DANILO-FINAL, branch main, inspecionado nesta sessão.

Context7: documentação oficial de Next.js 16 /vercel/next.js, consultada nesta sessão.

Agent Skills existentes registrados no skills-lock.json e resources sob .agents/.